УТВЕРЖДЕНО

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.

Абдылдаев А.Т.

директор ГП «Соцсервис»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ГП «Соцсервис»**

**Отчет о выполненных работах**

**За период с 01 июня 2020 по 30 июня 2020**

**Специалист по управлению проектной деятельностью**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Результат** | **Сроки**  **исполнения** | **Причины неисполнения** | | | **Примечание** |
| **Наименование проекта:** | | | | | | | |
| 1 | Добавление новых форм и логики для лицензиара для электронной подачи заявления | Новые формы лицензиара | 4 дня | |  |  | |
| 2 | Разработка моделей, классов и функций по загрузке файлов лицезирара | Возможность загружать файлы | 2 дня | |  |  | |
| 4 | Разработка моделей, классов и функций по шаблонам и требуемым документам, в гибкой форме | Функционал гибкой системы по требуемым документам | 1 неделя | |  |  | |
| 5 | Доработка по редиректам со страницы лицензиара | Правильный редирект после входа в систему | 1 день | |  |  | |
| 6 | Разработка логики, моделей, классов функций личному кабинету лицензиата:  - по ответственному сотруднику  - заведующему | Функционал личного кабинета лицензиата  - по просмотру заявок  - по отправке экспертного заключения ответственным сотрудником  - по загрузке экспертного заключения ответственным сотрудником  - просмотр решений заведующим | 2 неделя | |  |  | |

**Согласовано:**

Главный бухгалтер **Калысбеков Т.К.**

Координатор разработки программного обеспечения и тех. задания **Борубаев М.Ч.**

Специалист по управлению проектной деятельностью **Цой И.В.**

**Исполнитель:**

Бизнес-аналитик **ФИО**

Разработчик (программист) **Сыдыкбеков К.И**